План работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу с. Нижняя Пеша

на период 1.03.2012-1.03-2013.

Ул.Калинина д.21 (1 подъезд)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

чистка печных труб (в 2 дыма)   10м

ремонт  туалетной, мусорной крышек  5кв.м.

установка общедомового э/счетчика   1 шт

установка энергосберегающих ламп (+замена)  8 шт

Ул.Калинина д.19 (3 подъезда)

Осмотр электрических  сетей

Саночистка

Чистка печных труб (в 2 дыма)  50 м.

Ремонт печных труб(в 2 дыма)  3 м

обслуживание э/сетей (выключателей 1шт, замена кабеля 50 м, лампа  э/сбер 24шт)

установка общедомового э/счетчика   1 шт

остекление окон 1 кв.м.

ремонт полов в подъезде   4 кв.м.

малый ремонт печей  5 ремонтов

ремонт туалетных,мусорной  крышек  12 кв.м.

замена цоколя (без  утеплителя) высота цоколя 1м      88 п.м

покраска фасада дома     442 кв.м.

Ул.Калинина д.24 (2 подъезда)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб  20 м

Малый ремонт печей 1 ремонт

Ремонт  туалетной, мусорной  крышек

установка общедомового э/счетчика   1 шт

установка энергосберегающих ламп (+замена)  5 шт

Ул.Калинина д.16 (1 подъезд)

Осмотр электрических сетей

Саночистка.

Ремонт  крышки мусорной ямы  8 кв.м

установка общедомового э/счетчика   1 шт

Ул.Калинина д.16а (1 подъезд)

Осмотр электрических сетей дома

Саночистка

Обслуживание э/сетей (замена кабеля  15 п.м )

Ремонт крышки мусорной ямы  8 кв.м.

установка общедомового э/счетчика   1 шт

установка энергосберегающих ламп (+замена)  8 шт

Ул.Советская д.2а (2 подъезда)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб(в2дыма)  20м.

Ремонт туалетной, мусорной крышек     5 кв.м

Ремонт двери в подъезде         1 шт

установка общедомового э/счетчика   1 шт

установка энергосберегающих ламп (+замена)  8 шт

Ул.Советская д.31(2 подъезда)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб(в 2 дыма)  45м

Ремонт печных труб (в 2 дыма) 3м

Обслуживание э/сетей (замена кабеля  45 м, лампа э/сбер  24 шт)

установка общедомового э/счетчика   1 шт

Малый ремонт печей 4 ремонта

Ремонт крышки выгреба          5 кв.м

Ремонт крышки мусорной ямы 6 кв.м

Замена стен выгреба  0,6 куб.м.

Ул.Новая д.11 (1 подъезд)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб (в 2 дыма)  40 м

Обслуживание э/сетей (замена кабеля 15м, лампа э/сбер  8 шт)

установка общедомового э/счетчика   1 шт

Малый ремонт печей 1

Большой ремонт печей 1.

Ремонт крышки выгреба    5 кв.м

Замена стен выгреба из бруса  0,6 куб.м

Ул.Новая д.13 (1 подъезд)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб (в 2 дыма)  40 м

Обслуживание э/сетей (замена кабеля 15м, лампа э/сбер 8 шт)

установка общедомового э/счетчика   1 шт

Малый ремонт печей 2 ремонта

Ремонт крышки выгреба    5кв.м

Замена стен выгреба из бруса 0,6 куб.м

Ул.Новая д.12(3 подъезда)

Осмотр электрических сетей

Саночистка

Чистка печных труб (в 2 дыма)  80 м

Обслуживание э/сетей (замена кабеля 45м, лампа э/сбер  11 шт)

установка общедомового э/счетчика   1 шт

Замена шифера на кровле 6 кв.м.

Большой ремонт печей  3

Ремонт крышки выгреба     5 кв.м

Ремонт пола в подъезде     20 кв.м